Déploiement d'Agorha-GA
RLA et FIRH
23 septembre 2011

---
Programme
- Déploiement d'Agorha-GA
  - Calendrier
  - Périmètre
  - Maintien provisoire d'Epicéa gestion
- Présentation des écrans d'Agorha-GA
- Dispositif d'accompagnement des utilisateurs
  - Communication
  - Formation
  - Documentation utilisateur
  - Assistance aux utilisateurs
  - Maintenance d'Agorha-GA après déploiement

---
Déploiement d'Agorha-GA (1/2)
- Calendrier
  - Déploiement d'Agorha-GA prévu le 04/10/2011
- Périmètre
  - L'ensemble des modules de GA
    - Déroulement de carrière
    - Modalités de travail
    - Congés
    - Interruptions et fins de fonction
    - SFT
- Ce qui reste sur Epicéa : les autres modules
    - Formation continue
    - Gestion des structures
    - notation et bonifications d'ancienneté
    - mobilité
    - primes

---
Déploiement d'Agorha-GA (2/2)
- Fonctionnellement, Agorha-GA est quasi identique à Epicéa gestion (migration iso-fonctionnelle) – idem consultation
- Conditions de déploiement d'Agorha-GA
  - Contrainte technique: toute demande initiée dans Agorha ou Epicéa doit obligatoirement être traitée et terminée dans la même application
  - Au déploiement d'Agorha-GA
    - Fermeture du mode « création » d'une demande dans Epicéa
    - Maintien d'Epicea en mode « suivi » pour permettre le traitement des demandes initiées avant le déploiement d'Agorha-GA
      - Période transitoire de 5 à 6 semaines: fermeture définitive d'Epicéa gestion vers le 15/11
      - Traitement des demandes en cours durant cette période (GP et GC)

---
Présentation des écrans d'Agorha-GA

---
Dispositif d'accompagnement des utilisateurs (1/2)
- Communication
  - Portail Agorha gestionnaire
  - Messageries internes d'Agorha et d'Epicéa
  - Réunions d'information (GC– Relais locaux/FIRH)
  - Lettre du SIRH spécial déploiement d'Agorha-GA
  - Plaquette Agorha-GA
- Formation
  - Dispositif FOAD avec mise à disposition de 3 nouveaux modules d'e-formation

---
Dispositif de formation pour Agorha-GA

---
Dispositif d'accompagnement des utilisateurs (2/2)
- Documentation utilisateur
  - Une documentation Agorha-GA mise à disposition
    - au niveau du portail Agorha gestionnaire
    - au niveau de l'écran d'accueil d'Agorha
    - dans l'application Agorha-GA (aide en ligne)
- Assistance utilisateur
  - 1er niveau : les relais locaux DRAAF
  - 2ième niveau : sos-agorha.sg@agriculture.gouv.fr
- Correction des anomalies après déploiement
  - Une nouvelle version d'Agorha-GA tous les mois durant les 3-4 premiers mois après déploiement pour corriger les anomalies/dysfonctionnements